BÀI TẬP: SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE

# Phần 1 - Phân tích 5 Product Backlog Item (PBI)

| Mã PBI | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý | Lấy trung bình cộng (ra số 4 không nằm trên thang Fibonacci của đội). | Kết quả quy ra số 4 không thuộc thang đo thống nhất, làm méo mó độ lớn tương đối và gây sai lệch năng lực (velocity) của đội. |
| P2 | Chưa hợp lý | Product Owner tự ý quyết định Story Point để kịp kế hoạch. | Vi phạm nguyên tắc tự trị của Developers, tạo áp lực thời gian thay vì phản ánh đúng độ phức tạp và rủi ro kỹ thuật. |
| P3 | Hợp lý | Không có (tuân thủ đúng quy trình: thảo luận khi lệch thẻ, giải thích và bỏ phiếu lại đạt đồng thuận). | Không có hậu quả tiêu cực; giúp đội hiểu rõ phạm vi và thống nhất mức 5 SP một cách chính xác. |
| P4 | Chưa hợp lý (ghi chú) | Quy đổi Story Point cố định sang giờ/ngày (ghi chú "13 SP = 52 giờ"). | Làm mất ý nghĩa độ lớn tương đối của SP, gây tranh cãi về năng suất khi thời gian thực tế không khớp với công thức quy đổi cứng nhắc. |
| P5 | Chưa hợp lý | Bỏ phiếu theo đa số khi chưa rõ ràng, bỏ qua giả định và rủi ro ("chưa ai biết mã có được dùng cùng khuyến mãi khác không"). | Dẫn đến ước lượng sai lệch (ôm một PBI mơ hồ vào Sprint), dễ gây thiếu hụt thời gian hoặc phát sinh lỗi kỹ thuật trong quá trình code. |

# Phần 2 - Đề xuất cách xử lý lại cho các PBI chưa hợp lý

P1 (Đăng nhập bằng số điện thoại): Đội không được lấy trung bình các thẻ 3 và 5 để ra số 4. Các thành viên chọn mức 3 và 5 cần giải thích lý do, sau đó cả đội thảo luận lại để chốt một giá trị hợp lệ nằm trên thang (ví dụ: chốt 3 hoặc 5 SP).

P2 (Thanh toán bằng ví RikkeiPay): Product Owner (Đức) không được áp đặt 5 SP. Đội ngũ Developers phải là người thảo luận, đánh giá lại rủi ro tích hợp cổng thanh toán và tự bỏ phiếu lại để tìm ra con số khách quan nhất trên thang đo.

P4 (Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ): Quy trình bỏ phiếu và chốt 13 SP của đội đã đúng, nhưng cần xóa bỏ phần ghi chú "13 SP = 52 giờ". Đội phải giữ vững bản chất Story Point là độ lớn tương đối, không quy đổi cố định ra giờ công.

P5 (Áp mã giới thiệu bạn bè): Vì PBI này còn mơ hồ (chưa rõ nghiệp vụ kết hợp khuyến mãi), Product Owner cần làm rõ ngay các quy tắc nghiệp vụ. Sau khi làm rõ giả định và rủi ro, Developers mới tiến hành bỏ phiếu lại thay vì vội vàng chọn 13 SP theo số đông.